**评分细则：**

**1、商务技术分**：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| 1 | 企业业绩 | 供应商提供自2020年2月（以竣工验收证明时间为准）以来承担过公共建筑室内装饰工程的施工的，每有1个得3分，最高得12分。**须同时提供：施工合同、竣工验收证明的复印件或扫描打印件。****竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件，须由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖章认可。****若上述证明材料未能充分反映业绩要求内容的，则供应商须另行提供相关佐证材料加以证明，否则不予认可。****所有材料须加盖供应商公章。原件备查。** | 12 |
| 2 | 项目组成员 | 1. 拟派项目负责人（此项最高5分）：

（1）具有建筑类中级及以上职称的，得3分；具有初级职称的，得2分。1. 提供拟派项目负责人（项目经理）全程现场跟班作业的承诺书，得2分。
2. 拟派项目组其他成员（拟派项目负责人、拟派项目技术负责人除外）（此项最高5分）：
3. 配备专职安全人员，且具有安全生产考核合格证书（C证），并注册在本供应商单位的，得3分。
4. 提供专职安全人员全程现场跟班作业的承诺书，得2分。

**须同时提供：相应人员有效的身份证、有效的职称证书（或安全员证）、其与本供应商签订的有效劳动合同及社保机构出具的由供应商为其缴纳的近1个月（至少缴纳了2025年1月）社保证明等材料原件的复印件或扫描打印件及承诺书，否则不予得分。职称证书若不能显示其专业的，须提供职称评审材料或其他可以证明其专业的佐证材料。****所有材料须加盖供应商公章。原件备查。** | 10 |
| 3 | 总体概述 | 从工程概述、总体安排的全面、合理、规范、高效方面进行评审。详实具体、可行性强的，得6分；内容全但可行性一般的，得3分；内容、可行性较差的得1分；缺项得0分。 | 6 |
| 4 | 施工总平面布置 | 包括建筑物所处的周围的坐标，施工保护措施的搭设，材料堆放，水、电、路、主要施工机械布置，排水系统等。内容全面科学、具有针对性得6分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 | 6 |
| 5 | 施工部署 | 明确项目总体布置、施工组织结构、工程项目内容及分工、项目施工顺序等。内容全面科学、具有针对性得6分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 | 6 |
| 6 | 施工计划 | 提供施工网络计划图或施工进度横道图。内容全面科学、具有针对性得5分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 | 5 |
| 7 | 主要施工方法 | 包括关键工序、特殊过程的确认及施工方法、技术要求。内容全面科学、具有针对性得5分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 | 5 |
| 8 | 工期保证措施 | 工期目标及工期保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得5分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 | 5 |
| 9 | 质量保证措施 | 质量目标，结合本项目特点，制定具体项目中的质量保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得5分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 | 5 |
| 10 | 安全文明施工措施 | 安全文明施工目标，结合本项目特点，制定具体安全文明施工措施专篇。内容全面科学、措施得当，具有针对性得5分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 | 5 |
| 11 | 材料、设备质量保障措施 | 进货渠道明确可靠、有质量保障措施的；得5分；进货渠道不明确，但有一定质量保障措施的；得3分；进货渠道不明确，且无质量保障措施或措施不力的，得1分；缺项得0分。 | 5 |

备注：供应商的商务技术得分小于35分时，视为未实质性响应采购文件要求，作为无效响应处理。

**（四）报价分：**30分

报价分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。