南通市妇幼保健院健康

管理中心施工图设计

公开招标文件

（第二次）

招   标   人: 南通市妇幼保健院

招  标 代 理：江苏中润工程建设咨询有限公司

日        期：2018年 12月5日

招标文件审批表

编制人： 日 期：2018年12月3日

招标代理（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2018年12月3日

招标人（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2018年12月3日

# 第一章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：南通市妇幼保健院 地 址：江苏省南通市世纪大道399号 联系人：倪主任 电话：13306295223 |
| 1.1.3 | 招标代理 | 招标代理单位：江苏中润工程建设咨询有限公司 地址：南通市崇川区青年中路2号 联系人：王跃军 联系电话：13906272111 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通市妇幼保健院健康管理中心施工图设计，项目编号JSZRGC2018110801 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南通市妇幼保健院西隔壁科技园7号楼四、五楼 |
| 1.1.6 | 工程规模 | 本项目建筑面积约为2000m2。包括2000m2 体检中心整体室内设计，满足现代化、数字化体检中心要求。 工程限额费用为450万元（包含空调系统）。 |
| 1.1.7 | 标段划分 | 本次招标工程共分 壹个标段 |
| 1.2.1 | 建设资金 | 自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次施工图设计是对本项目设计方案（见附件2）进行深化调整，包括全套装饰、水电（强电、弱电）、消防（需通过南通市消防支队图纸审核及竣工验收）、暖通、给排水、智能化设计。投标商需自行勘察（咨询电话：13306295223倪主任）.中标后需提供施工图设计、材料选样及建议、设计控制概算书，现场跟踪配合、设计交底、竣工验收等所有配套服务。 |
| 1.3.2 | 设计周期 | 总设计周期20日历天；其中：中标后10日历天内提交深化设计方案，深化设计方案经招标人批准后10日历天内提交全部报审施工图设计文件。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标文件1.4条 |
| 1.4.1 | 是否接受联合体投标 | 接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 自行踏勘，咨询电话：13306295223倪主任 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2018年12月10日17:00时前将疑问及澄清要求以电子邮件的形式发送至招标代理公司指定的专用邮箱279366603@qq.com） |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 投标文件由资格审查资料原件、资格审查资料、技术标、商务标四部分组成，具体包括内容详见投标须知3.1条 |
| 3.1.1 | 须提交核验的原件材料 | 详见投标须知3.1.1条 |
| 3.2.2 | 招标控制价 | 本工程招标控制价为18万元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 45日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金 本工程的投标保证金：人民币贰仟元； 投标保证金核查方式：在递交投标文件的同时将投标保证金(单独提交，无须密封，但需注明单位名称)递交给招标人代表查验。 |
| 3.5 | 备选投标方案 | 不采用 □采用，具体规定： / |
| 3.6 | 投标文件装订及密封要求 | 投标文件由资格审查资料原件、资格审查资料、技术标、商务标四部分组成。具体密封要求详见4.1条 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 收件人：江苏中润工程建设咨询有限公司 截止时间：2018年12月25日 9 时 30分 递交地点：江苏中润工程建设咨询有限公司（南通市崇川区青年中路2 号石油大楼1号楼开标室） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年12月25日 9 时 30分 开标地点：江苏中润工程建设咨询有限公司（南通市崇川区青年中路2 号石油大楼1号楼开标室） |
| 6.1 | 评标委员会构成 | 评标委员会构成3人，由招标人代表和相关专业专家评委共同组成。 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。 |
| 8.3 | 履约保证金 (银行转账) | 履约担保金额：投标人提供的履约担保金额为合同价款的5%。其中：进度为2%，图纸质量为2%，设计服务为1%。 |

## 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段设计及相关服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段工程规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标标段划分：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、设计周期及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的设计周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

一、申请人应当具备的主要资格条件：

（1）参加投标的设计单位必须具有独立法人资格并具备建筑装饰工程设计专项甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或工程设计综合甲级资质，且具备消防设计乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。

注：投标单位可采取联合体投标，但联合体成员数最多为二家。投标过程由联合体牵头人负责，牵头人必须具有建筑装饰工程设计专项甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或工程设计综合甲级资质。

（2）拟派项目负责人：必须为具备国家注册一级建筑师执业资格（注册单位为投标单位，若为联合体则为联合体牵头单位）；或具备装饰类专业高级工程师技术职称；或具备建筑装饰主管部门或行业协会颁发的高级室内建筑师且同时具备装饰类专业中级工程师及以上技术职称（若为联合体投标，则项目负责人必须是联合体牵头人的正式员工）。

二、以下条件属于资格后审的必要合格条件：

1、具有独立订立合同的能力；

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的，且企业无违纪行为和不良记录；

4、企业的资质类别、等级和项目设计负责人的资质等级满足招标公告要求；

5、拟派项目负责人为投标企业（若为联合体，则为联合体牵头单位）正式人员（须提供与投标企业的有效劳动合同及投标企业为其缴纳的2017年10月至2018年9月的养老保险证明）；

6、资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

7、本工程接受联合体方式的投标。若为联合体，牵头人必须具有建筑装饰工程设计专项甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或工程设计综合甲级资质。

### 1.5 投标费用

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，招标文件每套售价300元，于递交标书时同时递交，否则投标文件将不予接收。

1.5.3本项目招标代理费按计价格[2002]1980号、发改价格【2011】534号文标准费率的60%计算，评标费用按南通市财政局通财购【2018】18号文件执行，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。投标人在报价时综合考虑（不单列）。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

本工程不召开投标预备会。

## 2  招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）项目设计需求；

（5）初步设计方案（见附件）；

（6）建筑平面图；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子文档方式发送至江苏中润工程建设咨询有限公司招标代理专用邮箱：279366603@qq.com，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间10天前在南通市妇幼保健院网站发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人直至开标截止时间前应随时关注该项目在网上发布的信息，应避免信息不完整而影响招投标。

### 2.3 招标文件的修改和补充

2.3.1 在投标截止时间7天前，招标人可以修改招标文件，并在南通市妇幼保健院网站发布修改后的补充文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人直至开标截止时间前应随时关注该项目在网上发布的信息，同时应避免信息不完整而影响招投标。

## 3  投标文件

### 3.1 投标文件的组成

本工程投标文件由资格审查资料原件、资格审查资料、技术标、商务标  四部分组成，具体应包括以下内容：

3.1.1资格审查资料原件包（单独密封）：

(1)企业法人营业执照(副本)原件；（若为联合体，则联合体双方提供）

(2)企业设计资质证书(副本) 原件；（若为联合体，则联合体双方提供）

(3)拟派项目负责人的注册证书或职称证或设计师证、与投标单位的有效劳动合同及投标企业为其缴纳的2017年10月至2018年9月的养老保险证明；

（4）联合体协议书（如联合体）

（5）评标办法中涉及的所有证书原件。

以上材料原件需编写材料目录并密封，以便在开标时核查，封袋上须注明资格审查资料原件，并加盖投标人单位公章和法定代表人章。

3.1.2资格审查资料（正本一份，副本肆份）：

(1)法定代表人身份证明书、授权委托书(如有授权)（格式详见第五章）；

(2)企业法人营业执照(副本)复印件；（若为联合体，则联合体双方提供）

(3)企业设计资质证书(副本) 复印件；（若为联合体，则联合体双方提供）

(4) 拟派往本招标工程项目负责人简历表；拟派项目负责人的注册证书复印件或职称证复印件或设计师证复印件、与投标单位的有效劳动合同复印件及投标企业为其缴纳的2017年10月至2018年9月的养老保险证明的复印件；

（5）联合体协议书（如联合体）

（6）资格审查其他材料及附件。

3.1.3技术标

技术标包括且不限于以下内容：

（1）总体设计；

（2）设计周期、设计质量服务保障措施

（3）现场服务承诺的安排及保障措施

（4）拟派往本招标工程项目负责人简历表、拟派往本项目设计团队人员一览表，并附相关人员的注册证书复印件、职称证复印件、与投标单位签订的有效劳动合同复印件及投标企业为其缴纳的2017年10月至2018年9月的养老保险证明复印件；

（1）业绩证明材料复印件；

（2）获奖证书复印件；

（3）承诺书（格式详见第七章）

（4）投标人根据评标办法认为需要提供的其他资料。

3.1.4商务标（正本一份，副本肆份）：

（1）投标函（格式详见第四章）；

### 3.2 投标报价

3.2.1本项目投标报价采用固定总价报价。

3.2.2各投标单位在招标人公布的招标控制价以内自主报价。有效报价是指投标人投标报价低于招标人设定的招标控制价，投标报价等于或高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。招标控制价为18万元。

3.2.3本次设计费报价应包括：设计费、现场服务费、专家方案评审费（包含不限于与施工图设计有关的其他评审费用）等为完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用。

3.2.4投标人投标报价时应充分考虑完成本项目为满足当地部门要求报审需要的设计方案评审及全套报审施工图纸涉及的所有费用，并包含在投标报价中。

3.2.5设计费中包含规范、政策要求的各种形式、工艺、新技术等所有设计费用。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人必须按照前附表规定于本工程递交投标文件的同时将投标保证金2000元同时提交给代理单位。

凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

3.4.2未中标人的投标保证金在定标后予以退还。

3.4.3中标人的投标保证金在签订合同后一周内予以退还。

3.4.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

3.4.4.1放弃中标项目的；

3.4.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

3.4.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

3.4.4.4经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

### 3.5备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。

### 3.6投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标人应准备 壹 份资格审查资料原件包（单独密封），资格审查资料、技术标、商务标应各准备一式伍份完整的投标文件，其中正本壹份、副本肆份，并标明“正本”或“副本”字样。

## 4  投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人的投标文件包括资格审查资料原件、资格审查资料、技术标含U盘、商务标4部分组成。投标人应将资格审查资料原件、资格审查资料、技术标含U盘、商务标分别密封在密封袋里，并在密封袋上分别标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查资料原件”或“资格审查资料”或“技术标”或“商务标”字样。

4.1.2技术标须单独密封，一式 伍 份。

4.1.3资格审查资料原件统一密封于一个密封袋。

4.1.4资格审查资料、技术标、商务标均壹式 伍 份，其中正本  壹  份，副本 肆 份，并分别标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正副本统一密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

资格审查资料、技术标、商务标均须单独密封。

4.1.5未按上述4.1.1-4.1.5条密封的，投标文件将退还给投标人。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.4.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

## 5  开标

### 5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

## 6  评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会设负责人一名，由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）招标项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

(1)投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

(2)投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

(3)如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4)投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(5)组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

(6)在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

(7)投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

(8)投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（"*"）的主要参数要求或加注星号（"*"）的主要参数无技术资料支持的；

(9)投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

(10)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

(11)投标文件的组成不符合招标文件要求的；

(12)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(13)与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量不相同的；

(14)未按招标文件要求提供投标保证金的；

(15)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

(16)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(17)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

(18)投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

(19)不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(20)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(21)投标文件附有招标人不能接受的条件；

(22)不符合招标文件有关暗标要求的；

(23)未按招标文件要求提供现场服务承诺或承诺中现场服务费少于设计费用总额的15%；

(24)投标文件中存在虚假材料的。

## 7 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告后在南通市妇幼保健院网站媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

## 8  合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

### 8.2 中标人公告及中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 9  纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就资格预审文件、招标文件、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

## 10 需要补充的其他内容

1、需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第二章  评标办法

一、本项目评分采用综合评分法，评标委员会将对各投标单位的投标资格进行审查，通过资格审查的投标单位方可进入下一阶段的评审。

二、评选程序

资格符合性评审→技术标开标、评审→商务标开标、评审→确定中标候选人。

三、资格审查及办法

1、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标、商务标的评审。

2、评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 资格审查必要合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书(如有授权) | 检查有效性 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照。 | 有效企业营业执照（副本） |
| 3 | 企业资质类别等级 | 具备建筑装饰工程设计专项甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或工程设计综合甲级资质 | 有效企业资质证书（副本） |
| 4 | 项目负责人资格等级等要求 | 1、具备国家注册一级建筑师执业资格（注册单位为投标单位）；或具备装饰类专业高级工程师技术职称；或具备建筑装饰主管部门或行业协会颁发的高级室内建筑师且同时具备装饰类专业中级工程师及以上技术职称。 2、拟派项目负责人为投标企业正式人员（须提供与投标单位的有效劳动合同及投标企业为其缴纳的2017年10月至2018年9月的养老保险证明）。 | 1、项目负责人证书； 2、提供与投标单位的有效劳动合同及投标企业为其缴纳的2017年10月至2018年9月的养老保险证明； |
| 5 | 项目负责人业绩 | 拟派项目负责人自2013年1月1日以来（以合同签订时间为准）在投标企业任职期内设计过建筑面积达到1600平方米及以上的公共建筑室内装饰工程。 | 提供中标通知书（需经公共资源交易机构备案）、设计合同、竣工验收证明复印件，若以上三项证明材料不能证明上述规模的或项目负责人的，须另外提供项目所在地建设主管部门出具的相关证明； |
| 备注： ①若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过，且投标文件作废标处理，同时投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。 ②上述(2)～(5)项须提供原件核查的同时提供复印件，并在复印件上加盖单位公章；如不能提供原件查验的，则资格审查不通过。 ③上述(1)～(5)中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |  |

四、技术标评审（80分）

1、技术标（80分）评委根据投标人方案和相关资信文件资料打分。

技术分按各评委打分算术平均值计算。分值小数点后保留两位。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分项分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标项目的理解和总体把握（10分） | 符合招标项目性质要求和相关的设计规范，总体设计思路明确。优秀10~8分，良好7~5分，一般4~2分，差1分。 |  |
| 2 | 设计周期、设计质量 服务保障措施（10分） | 有设计周期、设计质量承诺和具体服务保障措施的，在10~1分之间酌情加分。 |  |
| 3 | 现场服务承诺的安排及保障措施（5分） | 1、各参选单位必须承诺本次设计招标项目的现场服务费不得少于设计费用总额的15%，有现场跟踪服务的方案及措施，项目负责人必须是投标文件注明的设计人员，在施工图审查期间，项目负责人必须保证常驻南通。 满足本条要求得基准分2分，未提供上述内容的承诺或承诺中现场服务费少于设计费用总额的15%，作无效投标处理。 2、承诺的现场服务安排合理、保障措施得力，加1~3分。 |  |
| 4 | 设计团队人员综合评分（5分） | 须提供项目组人员的学历证书或职称证书或其他执业资格证书能证明所设计专业的证书，及其与投标单位签订的有效劳动合同及投标企业为其缴纳的2017年10月至2018年9月的养老保险证明，不提供不得分，原件备查。 根据项目组人员配备情况评分：项目组人员组成的基本要求：建筑类（装饰专业类）设计人员不少于3人，暖通专业设计人员不少于1人，给排水专业设计人员不少于1人，电气专业设计人员不少于1人、消防专业设计人员不少于1人（不同专业人员不得兼任），以上人员须具备中级以上职称。 满足以上基本要求得分3分，不满足要求的不得分。 在以上基本要求上每增加一名设计入员加0.5分，最多加:2分。 |  |
| 5 | 业绩综合评分（21分） | 须提供中标通知书、设计合同、竣工验收证明复印件，若以上两项证明材料不能证明上述规模的或项目负责人的，须另外提供项目所在地建设主管部门出具的相关证明，不提供不得分，原件备查： 自2013年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标企业设计过体检中心设计工程或医疗机构装饰设计项目的，有一项得3分，最多21分。 |  |
| 6 | 获奖信息综合评分（9分） | 须提供获奖证书，不提供不得分，原件备查。 1、项目负责人自2015年1月1日以来获“中国建筑装饰协会颁发的优秀设计师”奖项，有一项加1分，最多加3分。 2、企业自2015年1月1日以来业绩获得“中国建筑装饰协会颁发的优秀作品奖、CBDA设计奖、华鼎奖”奖项，有一项得2分，最多6分。 |  |
| 7 | 设计后续服务承诺（5分） | 设计变更时间承诺、联系单出具、设计技术指导等符合相关要求。优秀5~4分，良好3~2分，合格1分，差0分。 |  |
| 8 | 项目负责人 现场述标（15分） | 评委针对投标人提交的方案，结合招标项目进行提问，投标人现场解答。评委根据投标人述标情况打分： 投标人述标全面、专业、合理10--15分；回答评委提问较全面、较专业、较合理5--10分；回答全评委提问不全面、不专业、不合理0--5分。 注：项目负责人需到投标现场进行述标。 |  |

注：投标材料中一经发现虚假材料的，作废标处理，同时投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。

五、商务标评审（20分）

1、确定有效报价

有效报价是指投标人投标报价低于招标人设定的招标控制价，投标报价等于或高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。招标控制价为18万元。

2、确定评标基准价

投标人多于9家时，评标基准价是在去掉一个最高价和一个最低价后均算而成；投标人少于9家（含）时，报价按算术平均值计算。小数点后保留两位。

3、投标报价（总价）得分

投标人的投标报价与评标基准价相等的得20分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，下浮1%扣0.6分，(不足1%的，采用插入法，得分保留两位小数)。

- 确定中标候选人及中标价

总得分=技术得分+商务得分，得分保留两位小数。总得分最高的投标单位为第一中标候选人，中标价为其投标报价。最高得分相同时，报价低的为第一中标候选人，如最高得分和报价均相同时由招标单位以抽签形式决定中标候选人。第二/三中标候选人得分相同时，报价低的为第二/三中标候选人，如得分和报价均相同时由招标单位以抽签形式决定第二/三中标候选人。

# 第三章 合同条款及格式

建设工程设计合同

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期:    年  月   日

设计合同

委托方: （以下简称甲方）

设计方: （以下简称乙方）

甲方与乙方就的有关事宜，经双方协商一致，签订本合同。

- 一、本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。

1.2 国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

1.3 建设工程批准文件。

- 二、本合同中建设工程设计项目的名称、地点、

- 规模、投资、设计内容及标准：

2.1 工程项目的名称：

2.2 工程项目的地点：

2.3 工程项目的规模：    /

2.4 工程特征及附注说明：           /             。

2.5工程项目的投资总额：人民币约     万元。

2.6 工程项目的设计内容

设计内容包含方案设计、优化设计、深化设计、施工图设计、概算编制以及施工过程中的后续服务等全部内容。在施工过程中因招标人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时设计费用不作调整，并做好后续服务工作，应确保施工过程中现场出现的与设计相关的技术问题能够及时、正确地得到解决。设计质量及深度应满足国家、省、市各部门施工图报批报建深度的标准，并应通过图纸审查部门的审查和有关职能部门审批。

注：投标时只需做至方案设计阶段，中标后按要求完成后续优化设计、深化设计、施工图设计、概算编制、后续服务等全部设计工作。

2.7工程项目的设计标准：合格。

- 三、甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 提交资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面图 | 1 | 签订合同时 |  |

- 四、乙方向甲方交付的设计文件

| 序号 | 交付设计文件名称 | 阶段 | 份数 | 交付时间 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化设计方案 |  | 8 | 中标后15日历内 | 合格并满足相关要求 |
| 2 | 深化设计方案及概算 |  | 8 | 优化设计方案经招标人批准后15日历天内 | 合格并满足相关要求 |
| 3 | 施工图设计文件 |  | 16 | 深化设计方案经招标人批准后15日历天内 | 完成施工图设计并提交审查。 |
| 4 | 施工图光盘 |  | 1 | 深化设计方案经招标人批准后15日历天内 | 合格并满足深度要求 |

- 五、设计费用及支付方法

5.1甲方应支付本合同中建设工程设计项目的设计费为       万元（设计费中含     %的现场服务费       万元）。

5.2支付时间节点：

支付方法为：乙方交付全部施工图设计文件并通过审查后，甲方向乙方付至合同价的50%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方付至合同价的95%，余款待验收合格一年后一次性无息付清。

- 六、双方责任

- 6.1 甲方责任：

- 6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。乙方有责任复核甲方提供资料的完整性、正确性。

- 6.2 乙方责任：

6.2.1 乙方设计本工程项目合理使用年限应符合国家相关规定。

6.2.2 未经甲方同意，乙方不得将本设计的任何部分分包或转包给第三方，否则一经查实，甲方有权解除本合同，履约保证金不予退还并依法追究乙方违约责任。

6.2.3 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

6.2.4 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方按照相关法律法规执行。

6.2.5 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，除不退还履约保证金的40%外，并且每延误一天，乙方应减收本合同设计费的千分之二。

6.2.6合同生效后，乙方单方提出解除合同的，除不退还履约保证金外，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

6.2.7 乙方交付的设计文件必须获得相关部门审查批准，乙方有责任按施工图审查部门提出的意见进行必要的补充设计。

6.2.8 乙方应重视细部、收口、各工种间的交叉配合等设计通病，避免发生“错、漏、碰、缺”；各大样应细化、具体化、固定牢靠、清晰明了，不能含糊不清，也不能影响主体结构安全，并从技术角度重视施工质量通病的防治。

6.2.9 履约保证金为    元。乙方在中标通知书发出后3天内汇入甲方指定账户。在工程竣工验收合格后，且乙方确无违约行为时退还（无息）。

- 七、其他

7.1甲方根据自身要求对设计文件进行审查，乙方应配合甲方对审查出的有关问题作出修改，直至满足要求。

7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方向有关出版部门购买。

7.3乙方交付的设计文件超过本合同第四条规定的份数，乙方另收工本费。

7.4本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.5甲方委托乙方配合引进项目，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

7.6甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7.7由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.8本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由南通仲裁委员会仲裁。

7.9其他约定事项：

7.9.1在施工图设计阶段必须确保各专业主设计人员固定，以确保工程顺利推进和及时沟通，工程设计文件应满足相应设计阶段的技术、深度、时间要求，如因乙方原因不能达到设计质量要求，视同乙方违约，酌情扣减相应阶段项目设计费的10%-20%。

7.9.2 施工中遇到的需要乙方进行变更或补充设计的，乙方应及时办理有关书面变更或补充设计手续。设计变更或补充设计手续应规范、完整，并符合审图机构的要求。设计变更程序应严格遵守规定。

7.9.3违约责任：由于乙方全责造成的设计变更，乙方以该变更相应工程造价（增加或减少）的5%向甲方支付违约金；并同意甲方从合同设计费总额中予以扣除。由于乙方部分责任造成的设计变更，乙方应按不超过该变更相应工程造价的1—3%向甲方支付违约金，并同意甲方从合同设计费总额中予以扣除 (设计费扣完为止) 。

7.9.4 甲方要求乙方必须承担项目实施阶段的全过程跟踪服务工作，根据甲方要求，随时解决出现的设计问题（24小时内），费用已经包含在合同价中。工程完工后，设计人员应及时提交工程设计总结，参加发包人组织的工程预验收、工程竣工验收。如未能按照要求进行现场服务，则每服务延时一次扣减设计服务费（设计服务费为合同价的     %）的3%，经甲方同意的特殊情况除外。

7.10甲方通知的加晒图纸按照以下原则在设计费结算时增加相应费用：小于A2图幅每张0.5元、A2图幅每张1元、A1图幅每张2元、A0图幅每张4元、其余特殊规格按照面积折算为A0图幅计算（须有甲方签字确认加晒量的证明）。

7.11因乙方原因引起的变更、补充等，乙方应及时的无偿给予设计变更或补充等（如施工图审图、相关主管部门审查、设计遗漏、设计错误等）；

7.12非乙方原因引起的设计变更、补充等均不计取设计费。

7.13设计人员要求：乙方未经甲方许可更换项目负责人、各专业设计负责人或经甲方书面要求但拒绝更换项目负责人、各专业设计负责人，乙方除应限期采取补救措施外，乙方还按每人次3万元人民币向甲方支付违约金。

7.14本合同设履约保证金为合同价款的5%。其中：进度为2%，图纸质量为2%，设计服务为1%。乙方在规定的设期周期内完成满足当地部门要求报审需要的所有图纸，设计周期内服务到周，在单项工程竣工验收合格后一次性无息退还。

7.15本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.16本合同正本一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

7.17本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

委托方单位名称:                         设计方单位名称:

(盖章)                                      (盖章)

法定代表人:                             法定代表人:

单位地址:                               单位地址:

邮政编码:                               邮政编码:

电话:                               电话:

电传:                               电传:

开户银行:                               开户银行:

银行帐号:                               银行帐号:

签订合同代表(签字):                     签订合同代表(签字):

年   月  日                                  年  月   日

附件1：

合同履约情况一览表

设计质量：

设计进度：

概算进度及误差率：

设计后期服务：

其他：

检查人：日期：

附件2：拟派往本项目设计团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、订合同时该表人员应该和投标时递交的人员一致，并随此表附上设计人员的身份证、职称证、执业资格证书等相关资料复印件加盖公章。如设计团队人员有变更，必须征得甲方同意。

2、所有设计团队人员的执业资格必须满足国家相关要求。

廉洁协议

甲方：

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、乙方在设计活动中有违法行为的，将被记不良记录。有不良记录者，视情况暂停市场准入直至永久停止市场准入。

十四、本廉洁协议作为的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式肆份，甲方执贰份、乙方执壹份，送交鉴证部门壹份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人（或代理人）：法定代表人（或代理人）：

招标人：

地址：地址：

电话：电话：

签约日期：2018年  月   日

- 项目设计需求

一、工程名称：南通市妇幼保健院健康管理中心施工图设计

二、工程概况：

（1）工程地点：南通市妇幼保健院西隔壁科技园7号楼四、五楼。

（2）工程规模：本项目建筑面积约为2000m2。包括2000 m2体检中心整体室内设计，满足现代化、数字化体检中心要求。

工程设计限额造价为450万元（包含空调系统）。

- 设计内容：设计方案于2018年10月11日在南通市妇幼保健院官网发布设计方案招标并于2018年10月25日在南通市妇幼保健院官网发布中标结果公告（详见南通市妇幼保健院官网www.ntfybj.com），本次施工图设计是对上次中标设计方案进行深化调整，包括全套装饰、水电（强电、弱电）、消防（需通过南通市消防支队图纸审核及竣工验收）、暖通、给排水、智能化等设计。投标商需自行勘察（咨询电话：13306295223倪主任）.中标后需提供施工图设计、材料选样及建议、设计控制概算书，现场跟踪配合、设计交底、竣工验收等所有配套服务。

（4）施工图设计周期要求：20天。

（5）设计费最高限价：18万元。

三、设计成果要求

（一）投标方案要求：

1、设计说明：

①、阐述对该项目的理解与建议，围绕方案的创意设计、构思、理念、功能进行相关说明。

②、针对室内装饰合理性设计进行详细说明。

- 图纸设计内容：南通市妇幼保健院健康管理中心施工图设计。

3、提交投标成果的有关要求

设计图纸的表现手法、图纸比例大小请投标单位自行考虑，所提供的图纸必须够清晰表达设计理念，全面反应各大功能区域及空间的主要做法。

（二）施工图设计阶段

1、工作要求：

①、在深化设计中，中标单位应与甲方、相关建筑单位进行协调沟通，还要结合现场制图，做到设计精准。

②、向甲方进行汇报沟通不得少于5次，进行汇报时需根据情况提供若干设计成果简本，深化设计时间不超过10日历天，此外中标单位还应根据甲方组织专家论证等需要进行汇报及准备相应材料。

2、施工图设计必须满足国家现行规范及标准文件；中标单位应根据建筑设计、专家评审意见、甲方的建议要求进行深化设计和细部设计，提供全套施工图纸及详细说明、计算资料、有关材料表，工程设计概算；提供上述最终设计成果电子文件（文字为doc格式、施工图纸为dwg格式）。

四、施工现场配合服务

设计中标单位必须承担项目实施至竣工验收完成阶段的全过程跟踪服务工作。各参选单位必须承诺本次设计招标项目的现场服务费不得少于设计费用总额的15%。

五、成果交送截止时间和地点

严格按照招标文件的时间要求完成本项目设计，并根据业主要求提供设计文件。所有成果的产权归业主所有。

六、中标人必须在招标人最终提供的设计概算限额内进行概算编制，设计概算控制价约为450万元。

第五章    初步设计方案

第六章    建筑平面图

第七章    投标文件格式

（项目名称）

资格审查文件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：年月日

- 一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系：(投标人单位名称)          的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标人：(盖单位章)

日期：年月日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：  本人(姓名)    系   (投标人单位名称)  的法定代表人，现委托(姓名)  （身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）  设计投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：性别：年龄：

代理人单位：部门：职务：

投标人：(盖单位章)

法定代表人：(签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：年月日

- 三、近三年已完项目工程一览表

投标申请人名称：

| 序号 | 工程名称 | 合同金额（万元） | 竣工质量标准 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 四、拟派往本招标工程项目负责人简历表

招标申请人名称

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 建设规模 |  |  | 竣工时间 |

（项目名称）

技术标文件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：年月日

- 一、拟派往本招标工程项目负责人简历表

招标申请人名称

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 建设规模 |  |  | 竣工时间 |

二、拟派往本项目设计团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、业绩证明材料

四、获奖证书

五、现场服务承诺书

（格式自拟）

六、承诺书

(招标人名称)：

我单位参加的（项目名称）投标，我单位承诺：

同意按招标文件规定，放弃投标方案所有权，所提交设计成果（包括所有图纸、文字资料、电子文档等）和其知识产权归贵单位所有，同意免费供贵单位使用，本单位不再索取任何费用（招标文件规定的方案补偿费除外）。

- 投标单位：(盖章)

- 法定代表人：(签字或盖章)

- 年月日

（项目名称）

商务标文件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：年月日

- 一、投标报价总表

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南通市妇幼保健院健康管理中心施工图设计 | 大写： 小写： |  |

- 投标单位：(盖章)

- 法定代表人：(签字或盖章)

- 年    月    日

- 二、投标报价明细表

项目名称：

| 设计任务 | 单价（元/m2） | 暂定面积（m2） | 投标报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |

- 投标单位：(盖章)

- 法定代表人：(签字或盖章)

- 年   月   日